

**ТУЖИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.11.2022 | № | 14/84 |

пгт Тужа

**О содержании и ремонте межпоселенческих дорог**

Заслушав информацию заведующего отделом жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района Ногиной Натальи Юрьевны о содержании и ремонте межпоселенческих дорог, Тужинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Информацию заведующего отделом жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района Ногиной Натальи Юрьевны о содержании и ремонте межпоселенческих дорог принять   
   к сведению.

2. Опубликовать решение в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области с приложением информации о содержании и ремонте межпоселенческих дорог.

Председатель Тужинской

районной Думы Э.Н. Багаев

Глава Тужинского

муниципального района Л.В. Бледных

/271

Приложение

к решению Тужинской

районной Думы

от 28.11.2022 № 14/84

**О содержании и ремонте межпоселенческих дорог**

Дорожный фонд Тужинского муниципального района на 2022 год составляет 22027,32 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 18616,00 тыс. рублей, местный бюджет 3411,32 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Тужинского района на 2022 год с АО «Вятавтодор» (работы выполняет Тужинский участок Яранского ДУ-45 АО «Вятавтодор») на сумму 19596,002 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 18616,00 тыс. рублей, местный бюджет 980,002 тыс. рублей соответственно.

В рамках зимнего содержания проведены работы:

по очистке автобусных остановок о снега и льда;

закрытие и открытие отверстий труб, очистка их от снега и льда (34 трубы);

по очистке дорожного полотна, обочин, перекрестков плужными снегоочистителями, автогрейдерами, бульдозерами;

уборка снежных валов;

устройство снегозащитных полос и другие работы.

На 2022 год по смете на зимнее содержание дорог предусмотрено 5 722,244 тыс. рублей (остаток на выполнение работ по зимнему содержанию составляет на декабрь составляет 910,000 тыс. рублей).

Выполнены работы по зимнему содержанию мостов (капитальных   
и деревянных) – осмотр, очистка мостов, подмостовых зон и тротуаров, остаток на 1 цикл работы на сумму 25 тыс. рублей.

Выполнены работы по летнему содержанию   
на сумму 13537,088 тыс. рублей.Проведены работы по очистке остановок и дорог от мусора вручную. В рамках летнего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 2 238 м2. Проведены работы по восстановлению профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала на площади 29 000 кв.м. на автомобильной дорогах местного значения. Выполнено восстановление поперечного профиля проезжей части гравийных покрытий с добавлением нового материала площадью 10 000 кв.м. на автомобильных дорогах местного значения. Проведено восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах (в том числе Малиничи-Васькино протяженностью 420 метров).

Проведены и другие виды работ, а именно:

замена и установка дорожных знаков (10 знаков);

планировка обочин и проезжей части гравийных дорог;

вырубка кустарника и подлеска;

скашивание травы на обочинах автомобильных дорог, проведены все запланированные работы по летнему содержанию мостов и другие.

В 2022 году за счет средств местного бюджета проведен ремонт автодороги Малиничи-Васькино, протяженность ремонтируемого участка 0,200 км на сумму 1720,5 тыс. рублей и ремонт автомобильной дороги Евсино-Греково-Пачи-Вынур (участок перед с.Пачи), протяженность участка 0,300 км на сумму 504,010 тыс. рублей.

Текущий уровень финансирования дорожной отрасли Тужинского района не позволяет привести транспортную сеть в нормативное состояние   
и обеспечить их нормативное содержание.

Заведующий отделом жизнеобеспечения

администрации Тужинского муниципального района Н.Ю. Ногина