

**ТУЖИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.05.2021 | № | 56/413 |

пгт Тужа

**О планируемых работах в части ремонта и содержания дорог общего пользования местного значения**

Заслушав информацию заведующего отделом жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района Ногиной Натальи Юрьевны о планируемых работах в части ремонта и содержания дорог общего пользования местного значения Тужинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Информацию заведующего отделом жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района Ногиной Натальи Юрьевны о планируемых работах в части ремонта и содержания дорог общего пользования местного значения принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации Тужинского муниципального района:

в июне 2021 года заключить муниципальный контракт на ремонт автодороги Ныр – Пиштенур – Михайловское за счет средств местного бюджета.

3. Опубликовать решение в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области с приложением информации о проведенных работах в части ремонта и содержания дорог общего пользования местного значения

Заместитель председателя   
Тужинской районной Думы А.И. Суслов

Глава Тужинского

муниципального района Л.В. Бледных

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение

к решению Тужинской

районной Думы

от 12.05.2021 № 56/41336/271

**О планируемых работах в части ремонта и содержания**

**дорог общего пользования местного значения**

Дорожный фонд Тужинского муниципального района на 2021 год составляет 21874,00 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 16 468,0 тыс. рублей, местный бюджет 5 406,00 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Тужинского района на 2021 год с АО «Вятавтодор» (работы выполняет Тужинский участок Яранского ДУ-45 АО «Вятавтодор») на сумму 17 456,098 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 16 468,00 тыс. рублей, местный бюджет 988,098 тыс. рублей соответственно.

В рамках зимнего содержания проводились работы:

по очистке автобусных остановок о снега и льда;

закрытие и открытие отверстий труб, очистка их от снега и льда   
(34 трубы);

по очистке дорожного полотна, обочин, перекрестков плужными снегоочистителями, автогрейдерами, бульдозерами;

уборка снежных валов;

устройство снегозащитных полос и другие работы.

С января по апрель 2021 года выполнено работ по зимнему содержанию на сумму 4 297,158 тыс. рублей, по смете на зимнее содержание дорог предусмотрено 5 999,036 тыс. рублей (остаток на выполнение работ по зимнему содержанию составляет 1701,878 тыс. рублей).

Выполнены работы по зимнему содержанию мостов (капитальных   
и деревянных) – осмотр, очистка мостов, подмостовых зон и тротуаров   
на общую сумму 146,348 тыс. рублей (предусмотрено по смете 177,715 тыс. рублей).

Предусмотрены работы по летнему содержанию

на сумму 11 155,289 тыс. рублей. Будет проводиться работы по очистке остановок и дорог от мусора вручную. В рамках летнего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения будет проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 2 278 м2. Также будут проведены работы по восстановлению профиля щебеночных дорог   
с добавлением нового материала на площади 27 000 кв.м. на автомобильной дорогах местного значения. Планируется выполнить восстановление поперечного профиля проезжей части гравийных покрытий с добавлением нового материала площадью 8 580 кв.м. на автомобильных дорогах местного значения. Будет проведено восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Ныр-Пиштенур-Михайловское протяженностью 550 метров.

Предусмотрены и другие виды работ, а именно:

замена и установка дорожных знаков (10 знаков);

планировка обочин и проезжей части гравийных дорог;

вырубка кустарника и подлеска;

скашивание травы на обочинах автомобильных дорог и другие.

В рамках летнего содержания мостов будут проведены работы на сумму 124,057 тыс. рублей:

по очистке конусов от грязи и растительности;

обкос подмостовой зоны и другие работы.

В 2021 году за счет средств местного бюджета будет проведен ремонт автодороги Ныр-Пиштенур-Михайловское, протяженность ремонтируемого участка 0,500 км на сумму 2 700,00 тыс. рублей.

В рамках исполнения поручений Министерства Транспорта Российской Федерации в 2021 году планируется разработать и утвердить комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД) на автомобильных дорогах Тужинского района. Также планируется провести ремонт ограждения   
на автомобильной дороге Евсино-Греково-Пачи-Вынур.

Текущий уровень финансирования дорожной отрасли Тужинского района не позволяет привести транспортную сеть в нормативное состояние   
и обеспечить их нормативное содержание.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_