

**ТУЖИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 04.12.2020 | № | 52/376 |

пгт Тужа

**О содержании и ремонте межпоселенческих дорог**

Заслушав информацию заведующего отделом жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района Ногиной Натальи Юрьевны о содержании и ремонте межпоселенческих дорог, Тужинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Информацию заведующего отделом жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района Ногиной Натальи Юрьевны о содержании и ремонте межпоселенческих дорог принять   
   к сведению.

2. Опубликовать решение в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области с приложением информации о содержании и ремонте межпоселенческих дорог.

Председатель Тужинской

районной Думы Э.Н. Багаев

Глава Тужинского

муниципального района Л.В. Бледных

/271

Приложение

к решению Тужинской

районной Думы

от 04.12.2020 № 52/376

**О содержании и ремонте межпоселенческих дорог**

Дорожный фонд Тужинского муниципального района на 2020 год составляет 20 988,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 16 179,0 тыс. рублей, местный бюджет 4 809,6 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Тужинского района на 2020 год с КОГП «Вятавтодор» (работы выполняет Тужинский участок Яранского ДУ-45 КОГП «Вятавтодор») на сумму 17 080,933 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 16 179,00 тыс. рублей, местный бюджет 901,933 тыс. рублей соответственно.

В рамках зимнего содержания проводились и проводятся работы:

по очистке автобусных остановок о снега и льда;

закрытие и открытие отверстий труб, очистка их от снега и льда (34 трубы);

по очистке дорожного полотна, обочин, перекрестков плужными снегоочистителями, автогрейдерами, бульдозерами;

уборка снежных валов;

устройство снегозащитных полос и другие работы.

Выполняются работы по зимнему содержанию мостов (капитальных   
и деревянных) – очистка мостов, подмостовых зон и тротуаров.

На 1 декабря 2020 года выполнены работы по летнему содержанию   
на сумму 10 576, 578 тыс. рублей.Проведены работы по очистке остановок   
и дорог от мусора вручную. Проведен ремонт металлического ограждения   
на автомобильной дороге Евсино-Греково-Пачи-Вынур. В рамках выполненного летнего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Всего выполнено ямочного ремонта площадью 2 178,2 кв.м. на сумму 2 944,007 тыс. рублей. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проведен на всех автомобильных дорогах в асфальтобетонном исполнении. Также проведены работы по восстановлению профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала на площади 14 859,9 кв.м. на автомобильной дороге Евсино-Греково-Пачи-Вынур и 8 140,1 кв.м. на автомобильной дороге Тужа-Караванное-Машкино. Выполнено восстановление поперечного профиля проезжей части гравийных покрытий с добавлением нового материала площадью 29 000 кв.м. на автомобильной дороге Евсино-Греково-Пачи-Вынур, М.Пачи-Полушнур, Тужа-Высоково. Проведено восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Евсино-Греково-Пачи-Вынур протяженностью 550 метров.

Проведены и другие виды работ, а именно:

замена и установка дорожных знаков (10 знаков);

планировка обочин и проезжей части гравийных дорог;

вырубка кустарника и подлеска;

скашивание травы на обочинах автомобильных дорог;

очистка автобусных остановок от пыли и грязи, уборка мусора   
с элементов автомобильной дороги и другие.

В рамках содержания мостов проведены работы на сумму 106,150 тыс. рублей:

по очистке конусов от грязи и растительности;

обкос подмостовой зоны;

ямочный ремонт дорожного полотна асфальтобетонной смесью;

и другие работы.

В 2020 году за счет средств местного бюджета проведен ремонт автодороги Евсино–Греково–Пачи-Вынур, протяженность ремонтируемого участка 0,600 км на сумму 2 440, 565 тыс. рублей.

Также проведен ремонт автобусных остановок (Греково, Отюгово, Кидалсоло, Михайловское) на сумму 289, 675 тыс. рублей.

По межбюджетному трансферту в рамках программы «Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области» был проведен ремонт автомобильных дорог пгт Тужа (Горького, Молодежная, Колхозная, Советская, Кирова, Некрасова, Первомайская, Береговая). Всего отремонтировано 4,04993 км автомобильных дорог улично-дорожной сети пгт Тужа. Общая сумма по заключенным контрактам 18 323 129 рублей 76 копеек (из них областной бюджет 18 139 000 рублей, бюджет городского поселения 184 129 рублей 76 копеек).

Текущий уровень финансирования дорожной отрасли Тужинского района не позволяет привести транспортную сеть в нормативное состояние   
и обеспечить их нормативное содержание.

Заведующий отделом жизнеобеспечения

администрации Тужинского муниципального района Н.Ю. Ногина