Приложение №1

Форма N 2

Отчет за 9 мес 2024 года\_ об исполнении плана реализации

(отчетный период)

муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального \_\_\_\_\_\_\_хозяйства» на 2020-2025 годы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммыцелевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) за \_1 пол 2024\_\_\_ год (тыс. рублей) | Фактические расходы [<2>](#Par248) за \_\_ отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| 1 | «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы | зам. главы администрации по жизнеобеспечению | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | всего | 6240,5 | 3921,9 | 62,8 | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, сокращение расходов на содержание бюджетной сферы |
| областной бюджет | 2077,6 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 4162,9 | 3821,9 | 91,8 |
| Бюджет Туж. городского поселения | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные  источники | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1 | МУП «Коммунальщик» котельная с Ныр замена участка теплотрассы |  |  |  |  |  | всего | 2187,0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 2077,6 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 109,4 | 0 | 0 |
| Бюджет Туж. городского поселения |  |  |  |
| иные внебюджетные  источники |  |  |  |
| 1.2 | П. Тужа замена водопроводных сетей |  |  |  |  |  | всего | 100,0 | 100 | 100 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Туж. городского поселения |  |  |  |
| иные внебюджетные  источники | 100,0 | 100 | 100 |
| 1.3 | Реализация мероприятий направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  | всего | 113,5 | 113,1 | 99,6 |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| Районный бюджет | 113,5 | 113,1 | 99,6 |
| Бюджет Туж. городского поселения |  |  |  |
| иные внебюджетные  источники |  |  |  |
| 1.4 | Организация мероприятий в сфере тепло-, водоснабжения населения и водоотведения |  |  |  |  |  | всего | 1277 | 1045,8 | 81,9 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 1277 | 1045,8 | 81,9 |
| Бюджет Туж. городского поселения |  |  |  |
| иные внебюджетные  источники |  |  |  |
| 1.4 | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения населенных пунктов |  |  |  |  |  | всего | 599,0 | 599,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| Районный бюджет | 599,0 | 599,0 | 100,0 |
| 1.5 | Субсидия муниципальному унитарному предприятию, осуществляющему деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  | всего | 1000 | 1000 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| Районный бюджет | 1000 | 1000 | 100 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |  |
| 1.6 | Реализация мероприятий по устройству и модернизации уличного освещения населенных пунктов |  |  |  |  |  | всего | 1064,0 | 1064,0 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| Районный бюджет | 1064,0 | 1064,0 | 100 |
| Бюджет Туж. городского поселения |  |  |  |

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном

году, \_\_\_6\_\_,

количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, \_\_6\_\_\_.