Приложение №1

Форма N 2

Отчет за  9 месяцев 2024 г об исполнении плана реализации

(отчетный период)

муниципальной программы Тужинского муниципального района «Развитие жилищного строительства на 2020-2025 гг »

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммыцелевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Оценка расходов <1> за 2024 год (тыс. рублей) | Фактические расходы <2> за 9 месяцев 2024г. отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» | Полубоярцев В.В. | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | всего | 10005.0 | 11000,00 | 90,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет (Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5,00 | 0,00 | 00,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники финансирования | 10000.0 | 11000,0 | 90,9 |  |
| 1.1 | Обеспечение ИСОГД |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам <4> областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  |  |  |  | всего | 10000.0 | 11000,0 | 90.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам <4> внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |
| 1,3 | Общегосударственные мероприятия |  |  |  |  |  | всего | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5,00 | 0,00 | 00,0 |  |

Итого: количество мероприятий,  запланированных к реализации в отчетном

году, 3  ,

количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, 0 .

--------------------------------

<1> В соответствии с муниципальной программой.

<2>  Фактические  расходы  за  счет  федерального  бюджета,  областного бюджета  (кассовые расходы), местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников за соответствующий отчетный период.

<3>   Результат   реализации   мероприятия  муниципальной  программы: описание  работы,  выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов,  введенных  в  результате  реализации  мероприятия,  и (или) иные

результаты   реализации   соответствующего  мероприятия,  а  также  причины невыполнения мероприятий установленный срок.

<4>  Приводится  отдельная  строка по каждому источнику финансирования:

федеральный  бюджет,  областной  бюджет,  местный  бюджет,  государственные внебюджетные    фонды    Российской    Федерации,    иные внебюджетные  источники.  При  наличии  одного  источника строка "всего" не приводится.

<5>   Расходы   на  реализацию  целевых  программ,  входящих  в  состав муниципальной  программы,   указываются   в   целом,   без  разбивки  по мероприятиям.