АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 23.10.2024 | № | 333 |
| --- | --- | --- |

пгт Тужа

О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования Тужинский муниципальный район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», протокола комиссии по рассмотрению предложений и заявок о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в казне муниципального образования Тужинский муниципальный район и используемых для обеспечения предоставления жилищно-коммунальных услуг населению при администрации Тужинского муниципального района (далее – Комиссия) от 10.10.2024, в целях привлечения инвестиций в развитие коммунального хозяйства муниципального образования Тужинский муниципальный район, администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решении о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования Тужинский муниципальный район (далее – концессионное соглашение) путем проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения (далее – Конкурс).

2. В целях проведения Конкурса установить:

2.1. Условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования Тужинский муниципальный район  согласно приложению № 1 к  настоящему постановлению;

2.2. Критерии Конкурса и параметры критериев Конкурса согласно приложению № 2 к настоящему  постановлению.

3. Установить, что Конкурс является открытым.

4. Сообщение о проведении Конкурса подлежит опубликованию на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и официальном сайте муниципального образования Тужинский муниципальный район  – https://tuzhinskij-r43.gosweb.gosuslugi.ru/  не менее чем за тридцать рабочих дней  до  дня истечения  срока  представления заявок на участие в конкурсе.

5. Определить отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района органом, уполномоченным концедентом, на:

- утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения положений конкурсной документации;

- создание конкурсной комиссии по проведению Конкурса,  утверждение персонального состава конкурсной комиссии.

6. Отделу по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района опубликовать сообщение о проведении Конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и официальном сайте муниципального образования Тужинский муниципальный район  – https://tuzhinskij-r43.gosweb.gosuslugi.ru/  в срок до 01.11.2024.

7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных правовых  актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Тужинского муниципального района Лобанову Т.А.

Глава Тужинского

муниципального района       Л.В. Бледных

Приложение № 1

к постановлению администрации Тужинского муниципального района от 23.10.2024 № 333

Условия концессионного соглашения (условия конкурса)

| Объект и стороны Концессионного соглашения | Объекты теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, находящиеся в собственности муниципального образования Тужинский муниципальный район. Сторонами концессионного соглашения выступают Концедент и Концессионер. |
| --- | --- |
| Срок действия Концессионного соглашения | С момента подписания концессионного соглашения и действует до 31.12.2034 г. включительно. |
| Обязательства Концессионера | - обязуется осуществлять деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения на территории Тужинского муниципального района по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) с использованием, передаваемых по концессионному соглашению объектов (далее – Объект Соглашения); - обязуется за свой счет провести реконструкцию Объектов Соглашения, право собственности на которое принадлежит Концеденту; - обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции Объекта Соглашения. Концессионер, обязан разработать инвестиционную программу на мероприятия, предусмотренные заданием и перечнем мероприятий по реконструкции Объекта Соглашения, указанным в концессионном соглашении; - обязуется за свой счет обеспечить проведение государственной регистрации права собственности Концедента в отношении незарегистрированного недвижимого имущества, в том числе выполнение кадастровых работ и осуществление государственной регистрации права собственности Концедента на указанное имущество, а также государственной регистрации обременения данного права в соответствии с частью 15 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в срок, равный одному году с момента заключения концессионного соглашения; - после прекращения действия концессионного соглашения (в т.ч. по истечении срока его действия) передать Концессионеру Объекты Соглашения в установленном концессионным соглашением порядке; - исполнить иные обязанности, вытекающие из условий заключенного Концессионного соглашения, других договоров, заключенных между сторонами, и положений действующего законодательства Российской Федерации. |
| Обязательства Концедента | - предоставить Концессионеру на правах аренды земельные участки, необходимые для осуществления деятельности по обеспечению потребителей тепловой энергией, холодным водоснабжением и водоотведением на территории Тужинского района с использованием объектов, входящих в состав Объекта Соглашения (в порядке, предусмотренном в Концессионном соглашении); - передать Концессионеру Объекты Соглашения во владение и пользование с момента государственной регистрации права собственности; - после прекращения действия концессионного соглашения (в т.ч. по истечении срока его действия) принять от Концессионера Объекты Соглашения в установленном концессионным соглашением порядке; - исполнить иные обязанности, вытекающие из условий заключенного Концессионного соглашения, других договоров, заключенных между сторонами, и положений действующего законодательства Российской Федерации. |
| Права в отношении объекта Концессионного соглашения | Государственной регистрации подлежит право собственности Концедента и права владения и пользования Концессионера на Объекты Соглашения. Заключаемое Концессионное соглашение включает также иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и конкурсным предложением победителя конкурса. |
| Срок заключения Концессионного соглашения | Концессионное соглашение подписывается не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального закона «О концессионных соглашениях», срок подписания концессионного соглашения исчисляется с момента направления Концедентом участнику конкурса проекта Концессионного соглашения для его подписания. |
| Размер задатка | Внесение задатка за участие в конкурсе не предусмотрено |
| Способы обеспечения концессионером обязательств | Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению. Обеспечение исполнения Концессионером обязательств по концессионному соглашению осуществляется путем предоставления безотзывной банковской гарантии. Первая банковская гарантия должна быть предоставлена Концеденту до подписания Сторонами Концессионного соглашения. Банковская гарантия должна предоставляться ежегодно, сроком на один год, и должна быть выдана на сумму, в размере не менее 588 013 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч тринадцать) рублей 00 копеек. |

____________

Приложение № 2

к постановлению администрации Тужинского муниципального района от 23.10.2024 № 333

Критерии Конкурса и параметры критериев Конкурса

| Размер расходов на модернизацию объектов, входящих в состав объекта Соглашения, по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок действия соглашения 10 лет | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| Расходы на мероприятия по концессионному соглашению | 1926,5 | 8085,1 | 8188,6 | 8457,4 | 8092,3 | 3842,9 | 6715,5 | 4809,1 | 4280,0 | 3143,0 | 1260,9 | 58801,3 |

1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, входящих в состав Объекта Соглашения

| № п/п | Вид системы | Показатели | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжение | Надежности | Количество остановок подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Количество остановок подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности в год | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  | Энергетической эффективности | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/ кв.м. | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,560 | 0,504 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
|  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал/ год | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 178,3 | 160,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 |
|  |  |  | Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кг.у.т/ Гкал | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 178,,5 | 175,8 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |

2.  Плановые значения показателей качества, надежности, энергоэффективности объектов водоснабжения, водоотведения

|  | Показатели | Ед. изм | Год действия соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели надежности |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | Квт.ч/куб.м. | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | Квт.ч/куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

________________

Объем полезного отпуска тепловой энергии и прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии

на срок действия концессионного соглашения 2024-2034 гг.

|  | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск из тепловой сети, Гкал/год | Гкал | 6152,8 | 6152,8 | 6152,8 | 6152,8 | 6152,8 | 6152,8 | 6152,8 | 6152,8 | 6152,8 | 6152,8 | 6152,8 |
| Полезный отпуск из тепловой сети Гкал/год ( с.Ныр) | Гкал | 602,2 | 602,2 | 602,2 | 602,2 | 602,2 | 602,2 | 602,2 | 602,2 | 602,2 | 602,2 | 602,2 |

Объем полезного отпуска водоснабжение, водоотведение и прогноз объема полезного отпуска водоснабжение, водоотведение на срок действия концессионного соглашения 2024-2034 гг.

|  | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск из водопроводной, Куб/год | Куб/год | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 |
| Полезный отпуск в канализационную сет, Куб/год | Куб/год | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |

_________________