

**ТУЖИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.06.2024 | № | 30/175 |

пгт Тужа

**О** **планируемых работах в части ремонта и содержания дорог общего пользования местного значения**

Заслушав информацию заведующего отделом жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района Ногиной Натальи Юрьевны, о планируемых работах в части ремонта и содержания дорог общего пользования местного значения, Тужинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Информацию заведующего отделом жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района Ногиной Натальи Юрьевны, о планируемых работах в части ремонта и содержания дорог общего пользования местного значения принять к сведению.

2. Опубликовать решение в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области с приложением информации о содержании и ремонте межпоселенческих дорог.

Председатель Тужинской

районной Думы Э.Н. Багаев

/271

Приложение

к решению Тужинской

районной Думы

от 28.06.2024 № 30/175

**О планируемых работах в части ремонта и содержания дорог**

**общего пользования местного значения**

Дорожный фонд Тужинского муниципального района на 2024 год составляет 29518,2 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 23295,00 тыс. рублей, местный бюджет 4223,2 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Тужинского района на 2024 год с АО «Вятавтодор» (работы выполняет Тужинский участок Яранского ДУ-45 АО «Вятавтодор») на сумму 21361,00 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 21147,00 тыс. рублей, местный бюджет 214,000 тыс. рублей соответственно.

В рамках зимнего содержания проводились работы:

по очистке автобусных остановок о снега и льда;

закрытие и открытие отверстий труб, очистка их от снега и льда (34 трубы);

по очистке дорожного полотна, обочин, перекрестков плужными снегоочистителями, автогрейдерами, бульдозерами;

уборка снежных валов;

устройство снегозащитных полос и другие работы.

Также выполнены работы по зимнему содержанию мостов (капитальных   
и деревянных) – осмотр, очистка мостов, подмостовых зон и тротуаров.

С января по апрель 2024 года выполнено работ по зимнему содержанию на сумму 7200,1 тыс. рублей.

Предусмотрены работы по летнему содержанию дорог  
на сумму 11582,0 тыс. рублей.Проводятся работы по очистке остановок и дорог от мусора вручную. В рамках летнего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения будет проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 1180,2 м2. Также будут проведены работы по восстановлению профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала на площади 15 000 кв.м. на автомобильной дорогах местного значения. Планируется выполнить работы по планировке проезжей части гравийных дорог и по профилированию грунтовых дорог. Будет проведено восстановление 930 м2 изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Тужа-Покста (протяженность 155 метров).

Предусмотрены и другие виды работ, а именно:

замена и установка дорожных знаков;

планировка обочин дорог;

вырубка кустарника и подлеска;

скашивание травы на обочинах автомобильных дорог и другие.

В рамках летнего содержания мостов будут проведены работы на сумму 188,5 тыс. рублей:

по очистке конусов от грязи и растительности;

обкос подмостовой зоны и другие работы.

Выполнена замена части настила на мосту через р. Шудумка на км 3+350 автомобильной дороги Коврижата-Мари-Кугалки на сумму 98,0 тыс. рублей.

В 2024 году за счет средств местного бюджета будет проведен ремонт автодороги Евсино-Греков-Пачи-Вынур, протяженность ремонтируемого участка 0,200 км на сумму 641,055 тыс. рублей. Контракт заключен, работы начались.

В 2024 году за счет средств областного бюджета («Дорожный миллиард») будет проведен ремонт автодороги Евсино-Греков-Пачи-Вынур, протяженность ремонтируемого участка 0,630 км на сумму 2 527,086 тыс. рублей. Контракт заключен, работы начались.

В 2024 году за счет средств местного бюджета будет проведен ремонт автодороги М.Пачи-Полушнур на площади 1200 м2. Аукционная документация разработана.

Для выполнения решения суда запланированы работы по дополнительной оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Тужинского муниципального района, аукцион размещен.

Предоставлен межбюджетный трансферт поселениям в сумме 1500,00 рублей.

Текущий уровень финансирования дорожной отрасли Тужинского района не позволяет привести транспортную сеть в нормативное состояние   
и обеспечить их нормативное содержание.

Заведующий отделом жизнеобеспечения

администрации Тужинского муниципального района Н.Ю. Ногина