АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 07.06.2022 | № | 184 |
| --- | --- | --- |

пгт Тужа

О подготовке и приемке муниципальных образовательных

учреждений Тужинского муниципального

района к новому 2022-2023 учебному году

В целях организации плановой подготовки образовательных учреждений Тужинского муниципального района к новому учебному году администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать подготовку образовательных учреждений Тужинского муниципального района (далее - образовательные учреждения) всех типов 
и видов к новому учебному году в июне 2022 года.

2. Утвердить состав рабочей группы по проверке готовности образовательных учреждений к новому 2022-2023 учебному году согласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по организации подготовки материальной базы образовательных учреждений к новому 2022 - 2023 учебному году согласно приложению № 2.

4. Провести проверку готовности образовательных учреждений к новому 
2022-2023 учебному году 21 июля 2022 года.

5. Главному специалисту, ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Тужинского муниципального района Бересневой М.Э.:

5.1. Обеспечить подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому 2022 - 2023 учебному году.

5.2. Обеспечить условия для деятельности рабочей группы по проверке образовательных учреждений к новому 2022-2023 учебному году.

5.3. Обеспечить проведение необходимых ремонтных работ 
в образовательных учреждениях в соответствии с объёмом выделенных денежных средств.

5.4. Закончить подготовку образовательных учреждений к новому 
2022-2023 учебному году до 19 августа 2022 года.

6. Руководителям образовательных учреждений организовать мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому 
2022-2023 учебному году в соответствии с требованиями надзорных служб 
и ведомств.

7. Заместителю главы администрации Тужинского муниципального района по экономике и финансам - начальнику финансового управления Лобановой Т.А. обеспечить финансирование ремонтных работ для подготовки муниципальных образовательных учреждений к новому 2022-2023 учебному году.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на главного специалиста, ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Тужинского муниципального района Бересневу М.Э.

И.о. главы Тужинского

муниципального района	                                                               О.Н. Зубарева

Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации Тужинского муниципального района от 07.06.2022 № 184

СОСТАВ

рабочей группы по проверке готовности образовательных

учреждений Тужинского муниципального района

к новому 2022-2023 учебному году

| БЛЕДНЫХ Леонид Васильевич | − | Глава Тужинского муниципального района, председатель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| ОБОТНИНА Анастасия Васильевна | − | ведущий специалист управления образования администрации Тужинского муниципального района, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| БЕРЕСНЕВА Мария Эдуардовна | − | главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Тужинского муниципального района |
| КАСЬЯНОВА Татьяна Александровна | − | главный специалист по мобилизационной работе и защите государственной тайны администрации Тужинского муниципального района |
| ЛОБАНОВА Татьяна Александровна | − | заместитель главы администрации Тужинского муниципального района по экономике и финансам - начальник финансового управления |
| НОГИНА Наталья Юрьевна | − | заведующая отделом жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района |
| ШУЛЕВ Владимир Витальевич | − | начальник пункта полиции «Тужинский» межмуниципального отдела министерства внутренних дел Российской Федерации «Яранский» (по согласованию) |

____________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации Тужинского муниципального района от 07.06.2022 № 184

ПЛАН

мероприятий по организации подготовки материальной базы

образовательных учреждений Тужинского муниципального района к новому 2022 – 2023 учебному году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация технического обследования материальной базы образовательных организаций | до 14 июня 2022 года | Руководители образовательных организаций |
| 2 | Разработка и утверждение плана организационно-технических мероприятий подготовки образовательной организации к началу учебного года с учетом выполнения предписаний надзорных служб | до 14 июня 2022 года | Руководители образовательных организаций |
| 3 | Организация проведения профилактических и ремонтно-строительных работ на объектах образования, котельных, тепловых установках, инженерных сетях | Июнь-август 2022 года | Руководители образовательных организаций |
| 4 | Выполнение предписаний органов пожарного, энергетического и санитарно-эпидемиологического надзора | Июнь – июль 2022 года | Руководители образовательных организаций |
| 5 | Согласование паспортов готовности к отопительному периоду 2022/2023 | Май-сентябрь 2022 года | Руководители образовательных организаций |
| 6 | Проведение обучения, инструктажей по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, действиям в случаях чрезвычайных ситуаций всех работников образовательных организаций | до 10 сентября 2022 года | Руководители образовательных организаций |

_________________