Муниципальная программа
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Тужинского района Кировской области, информация о ходе реализации

за период с 1 января по 31 марта 2024 года

В постановление администрации Тужинского района Кировской области от 09.10.2017 № 398 «Об утверждении муниципальной программы Тужинского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2025 годы» изменения в период с 1 января по 31 марта 2024 года не утверждались.

Информация о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Тужинского муниципального района Кировской области

в 2024 году

| Показатель |  | Источники финансирования | Предусмотрено программой на 2024 год (тыс. руб.) |  | Лимит на 2024 год (тыс. руб.) | Выполнено в 2024 году (тыс. руб.) | Профинансировано в 2024 году (тыс. руб.) | Информация о выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ВСЕГО: | 5274,1 |  | 5274,1 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 3141,6 |  | 3141,6 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1282,5 |  | 1282,5 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 850 |  | 850 | 0 | 0 |  |
| 1→Региональный проект «Развитие электроэнергетики и системы газоснабжения, повышение энергоэффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Проведение энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях | ВСЕГО: | 100 | 100 |  | 0 | 0 | Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих ламп |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 21.2 | Реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями, осуществляющие регулируемые виды деятельности | ВСЕГО: | 850 | 850 |  | 0 | 0 | Утепление теплотрасс, реконструкция котла, подготовка к новому отопительному периоду |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 850 | 850 |  | 0 | 0 |  |
| 21.3 | Реализация мероприятий по повышению эффективности потребления энергоресурсов в потребительском секторе | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 21.4 | Развитие системы газоснабжения | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - Региональный проект «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « 2.1 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - Региональный проект «Обеспечение подготовки объектов коммунальной и бытовой инфраструктуры к работе в осенне-зимний период» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Строительство и ремонт объектов бытовой инфраструктуры | ВСЕГО: | 2187 | 2187 |  | 0 | 0 | Капитальный ремонт теплотрассы с. Ныр |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 2077,6 | 2077,6 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 109,4 | 109,4 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - Региональный проект «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Многоквартирный жилищный фонд, в котором выполнены работы по капитальному ремонту | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов | ВСЕГО: | 2137,1 | 2137,1 |  | 0 | 0 | Модернизация уличного освещения д. Азансола и д. Кошканур |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1064 | 1064 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1073,1 | 1073,1 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

Исполнитель Мурсатова Н.С. 8(83340)21833